**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN**



**Tên đề tài:**

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ LUYỆN THI**

**GIẤY PHÉP LÁI XE**

**∙•🙞🟏🙜•∙**

**TÀI LIỆU MEETING REPORT**

GVHD: Ths Nguyễn Hữu Phúc

Nhóm SVTH:

Trần Tiến Đạt -27211200224

Trần Trung Hiếu -27211202112

Nguyễn Thân Nguyên Chương -27216227711

Hồ Đức Phi -27211341736

Trần Hữu Thủy -27211240852

**Đà Nẵng, tháng 12 năm 2024**

**Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện thi giấy phép lái xe**

Ngày họp: 31/10/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 31/10/2024

Ghi lại bởi: Trần Tiến Đạt

**Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Trung Hiếu
* Thành viên:
* Trần Tiến Đạt
* Nguyễn Thân Nguyên Chương
* Trần Hữu Thủy
* Hồ Đức Phi
* Vắng mặt: 1 (Hồ Đức Phi)

**Nội dung**

* Thảo luận về ý tưởng.

**Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận về ý tưởng | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo theo sự hướng dẫn của giáo viên |
| Lập biên bản cuộc họp |  | 31/10/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 10h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Trung Hiếu Trần Tiến Đạt*

**Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện thi giấy phép lái xe**

Ngày họp: 31/10/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 31/10/2024

Ghi lại bởi: Trần Tiến Đạt

**Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Trung Hiếu
* Thành viên:
* Trần Tiến Đạt
* Nguyễn Thân Nguyên Chương
* Trần Hữu Thủy
* Hồ Đức Phi
* Vắng mặt: 1 (Hồ Đức Phi)

**Nội dung**

* Thảo luận và xây dựng proposal document.

**Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận và xây dựng proposal document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo theo sự hướng dẫn của giáo viên |
| Lập biên bản cuộc họp |  | 31/10/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 10h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Trung Hiếu Trần Tiến Đạt*

**Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện thi giấy phép lái xe**

Ngày họp: 31/10/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 31/10/2024

Ghi lại bởi: Trần Tiến Đạt

**Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Trung Hiếu
* Thành viên:
* Trần Tiến Đạt
* Nguyễn Thân Nguyên Chương
* Trần Hữu Thủy
* Hồ Đức Phi
* Vắng mặt: 1(Hồ Đức Phi)

**Nội dung**

* Xây dựng User story.

**Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá proposal document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng User story | Trần Tiến Đạt | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tiến Đạt | 31/10/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 10h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Trung Hiếu Trần Tiến Đạt*

**Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện thi giấy phép lái xe**

Ngày họp: 07/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 07/11/2024

Ghi lại bởi: Trần Tiến Đạt

**Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Trung Hiếu
* Thành viên:
* Trần Tiến Đạt
* Nguyễn Thân Nguyên Chương
* Trần Hữu Thủy
* Hồ Đức Phi
* Vắng mặt: 1(Hồ Đức Phi)

**Nội dung**

* Xây dựng Project Plan

**Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá User story | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng Project Plan | Trần Trung Hiếu | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tiến Đạt | 07/11/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Trung Hiếu Trần Tiến Đạt*

**Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện thi giấy phép lái xe**

Ngày họp: 07/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 07/11/2024

Ghi lại bởi: Trần Tiến Đạt

**Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Trung Hiếu
* Thành viên:
* Trần Tiến Đạt
* Nguyễn Thân Nguyên Chương
* Trần Hữu Thủy
* Hồ Đức Phi
* Vắng mặt: 1(Hồ Đức Phi)

**Nội dung**

* Xây dựng Architecture.

**Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
|  |  |  |
| Xây dựng Architecture | Trần Tiến Đạt | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tiến Đạt | 07/11/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 10h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Trung Hiếu Trần Tiến Đạt*

**Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện thi giấy phép lái xe**

Ngày họp: 14/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 14/11/2024

Ghi lại bởi: Trần Tiến Đạt

**Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Trung Hiếu
* Thành viên:
* Trần Tiến Đạt
* Nguyễn Thân Nguyên Chương
* Trần Hữu Thủy
* Hồ Đức Phi
* Vắng mặt: 0

**Nội dung**

* Xây dựng User Interface Design.

**Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá Architecture | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng User Interface Design. | Nguyễn Thân Nguyên Chương | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tiến Đạt | 14/11/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Trung Hiếu Trần Tiến Đạt*

**Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện thi giấy phép lái xe**

Ngày họp: 15/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 15/11/2024

Ghi lại bởi: Trần Tiến Đạt

**Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Trung Hiếu
* Thành viên:
* Trần Tiến Đạt
* Nguyễn Thân Nguyên Chương
* Trần Hữu Thủy
* Hồ Đức Phi
* Vắng mặt: 1(Hồ Đức Phi)

**Nội dung**

* Xây dựng Database

**Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá Architecture | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng Database | Trần Hữu Thủy | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tiến Đạt | 15/11/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Trung Hiếu Trần Tiến Đạt*

**Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện thi giấy phép lái xe**

Ngày họp: 14/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 14/11/2024

Ghi lại bởi: Trần Tiến Đạt

**Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Trung Hiếu
* Thành viên:
* Trần Tiến Đạt
* Nguyễn Thân Nguyên Chương
* Trần Hữu Thủy
* Hồ Đức Phi
* Vắng mặt: 1(Hồ Đức Phi)

**Nội dung**

* Xây dựng Test Plan

**Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Xây dựng Test Plan | Trần Tiến Đạt | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tiến Đạt | 14/11/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Trung Hiếu Trần Tiến Đạt*

**Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện thi giấy phép lái xe**

Ngày họp: 20/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 20/11/2024

Ghi lại bởi: Trần Tiến Đạt

**Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Trung Hiếu
* Thành viên:
* Trần Tiến Đạt
* Nguyễn Thân Nguyên Chương
* Trần Hữu Thủy
* Hồ Đức Phi
* Vắng mặt: 0

**Nội dung**

* Xây dựng Test Case Sprint 1

**Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Xây dựng Test Case Sprint 1 | Hồ Đức Phi | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tiến Đạt | 20/11/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Trung Hiếu Trần Tiến Đạt*

**Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện thi giấy phép lái xe**

Ngày họp: 25/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 25/11/2024

Ghi lại bởi: Trần Tiến Đạt

**Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Trung Hiếu
* Thành viên:
* Trần Tiến Đạt
* Nguyễn Thân Nguyên Chương
* Trần Hữu Thủy
* Hồ Đức Phi
* Vắng mặt: 0

**Nội dung**

* Xây dựng Test Case Sprint 2

**Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Xây dựng Test Case Sprint 2 | Hồ Đức Phi | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tiến Đạt | 25/11/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Trung Hiếu Trần Tiến Đạt*

**Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện thi giấy phép lái xe**

Ngày họp: 30/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 30/11/2024

Ghi lại bởi: Trần Tiến Đạt

**Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Trung Hiếu
* Thành viên:
* Trần Tiến Đạt
* Nguyễn Thân Nguyên Chương
* Trần Hữu Thủy
* Hồ Đức Phi
* Vắng mặt: 0

**Nội dung**

* Xây dựng Test Report

**Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Xây dựng Test Report | Hồ Đức Phi | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tiến Đạt | 30/11/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Trung Hiếu Trần Tiến Đạt*

**Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện thi giấy phép lái xe**

Ngày họp: 01/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 01/12/2024

Ghi lại bởi: Trần Tiến Đạt

**Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Trung Hiếu
* Thành viên:
* Trần Tiến Đạt
* Nguyễn Thân Nguyên Chương
* Trần Hữu Thủy
* Hồ Đức Phi
* Vắng mặt: 1 (Hồ Đức Phi)

**Nội dung**

* Xây dựng Sprint Backlog

**Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Xây dựng Sprint Backlog | Nguyễn Thân Nguyên Chương | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tiến Đạt | 01/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Trung Hiếu Trần Tiến Đạt*

**Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện thi giấy phép lái xe**

Ngày họp: 01/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 01/12/2024

Ghi lại bởi: Trần Tiến Đạt

**Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Trung Hiếu
* Thành viên:
* Trần Tiến Đạt
* Nguyễn Thân Nguyên Chương
* Trần Hữu Thủy
* Hồ Đức Phi
* Vắng mặt: 1 (Hồ Đức Phi)

**Nội dung**

* Xây dựng Configuration.

**Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Xây dựng Configuration | Trần Tiến Đạt | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tiến Đạt | 01/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Trung Hiếu Trần Tiến Đạt*

**Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện thi giấy phép lái xe**

Ngày họp: 05/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 05/12/2024

Ghi lại bởi: Trần Tiến Đạt

**Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Trung Hiếu
* Thành viên:
* Trần Tiến Đạt
* Nguyễn Thân Nguyên Chương
* Trần Hữu Thủy
* Hồ Đức Phi
* Vắng mặt: 1 (Hồ Đức Phi)

**Nội dung**

* Xây dựng Reflection

**Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Xây dựng Reflection | Trần Tiến Đạt | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tiến Đạt | 05/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Trung Hiếu Trần Tiến Đạt*

**Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện thi giấy phép lái xe**

Ngày họp: 10/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 10/12/2024

Ghi lại bởi: Trần Tiến Đạt

**Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Trung Hiếu
* Thành viên:
* Trần Tiến Đạt
* Nguyễn Thân Nguyên Chương
* Trần Hữu Thủy
* Hồ Đức Phi
* Vắng mặt: 1 (Hồ Đức Phi)

**Nội dung**

* Xây dựng Meeting report

**Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Xây dựng Meeting report | Trần Tiến Đạt | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tiến Đạt | 18/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Trung Hiếu Trần Tiến Đạt*

**Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện thi giấy phép lái xe**

Ngày họp: 12/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 12/12/2024

Ghi lại bởi: Trần Tiến Đạt

**Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Trung Hiếu
* Thành viên:
* Trần Tiến Đạt
* Nguyễn Thân Nguyên Chương
* Trần Hữu Thủy
* Hồ Đức Phi
* Vắng mặt: 1 (Hồ Đức Phi)

**Nội dung**

* Đánh giá Test Case.
* Đánh giá Test Plan Document.

**Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá Test Case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá Test Plan Document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tiến Đạt | 12/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Trung Hiếu Trần Tiến Đạt*

**Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện thi giấy phép lái xe**

Ngày họp: 01/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 01/12/2024

Ghi lại bởi: Trần Tiến Đạt

**Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Trung Hiếu
* Thành viên:
* Trần Tiến Đạt
* Nguyễn Thân Nguyên Chương
* Trần Hữu Thủy
* Hồ Đức Phi
* Vắng mặt: 1 (Hồ Đức Phi)

**Nội dung**

* Coding function

**Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Đăng Nhập” | Trần Trung Hiếu | Cuộc họp tiếp theo |
| Coding “Quên mật khẩu” | Trần Trung Hiếu | Cuộc họp tiếp theo |
| Coding “Đổi mật khẩu” | Trần Trung Hiếu | Cuộc họp tiếp theo |
| Coding “Đăng ký” | Trần Trung Hiếu | Cuộc họp tiếp theo |
| Coding “Đăng xuất” | Trần Trung Hiếu | Cuộc họp tiếp theo |
| Coding “Xem đề thi” | Trần Trung Hiếu | Cuộc họp tiếp theo |
| Coding “Làm đề thi” | Trần Trung Hiếu | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tiến Đạt | 01/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Trung Hiếu Trần Tiến Đạt*

**Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện thi giấy phép lái xe**

Ngày họp: 10/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 10/12/2024

Ghi lại bởi: Trần Tiến Đạt

**Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Trung Hiếu
* Thành viên:
* Trần Tiến Đạt
* Nguyễn Thân Nguyên Chương
* Trần Hữu Thủy
* Hồ Đức Phi
* Vắng mặt: 1 (Hồ Đức Phi)

**Nội dung**

* Coding function

**Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Quản lý thông tin cá nhân” | Trần Trung Hiếu | Cuộc họp tiếp theo |
| Coding “Quản lý lịch sử thi” | Trần Trung Hiếu | Cuộc họp tiếp theo |
| Coding “Quản lý người dùng” | Trần Trung Hiếu | Cuộc họp tiếp theo |
| Coding “Quản lý đề thi” | Trần Trung Hiếu | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tiến Đạt | 10/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Trung Hiếu Trần Tiến Đạt*

**Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện thi giấy phép lái xe**

Ngày họp: 11/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 11/12/2024

Ghi lại bởi: Trần Tiến Đạt

**Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Trung Hiếu
* Thành viên:
* Trần Tiến Đạt
* Nguyễn Thân Nguyên Chương
* Trần Hữu Thủy
* Hồ Đức Phi
* Vắng mặt: 0

**Nội dung**

* Testing function Sprint 1

**Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Test “Đăng nhập” function | Tất cả thành viên có trong buổi họp | Cuộc họp tiếp theo |
| Test “Quên mật khẩu” function | Tất cả thành viên có trong buổi họp | Cuộc họp tiếp theo |
| Test “Đổi mật khẩu” function | Tất cả thành viên có trong buổi họp | Cuộc họp tiếp theo |
| Test “Đăng ký” function | Tất cả thành viên có trong buổi họp | Cuộc họp tiếp theo |
| Test “Đăng xuất” function | Tất cả thành viên có trong buổi họp | Cuộc họp tiếp theo |
| Test “Xem đề thi” function | Tất cả thành viên có trong buổi họp | Cuộc họp tiếp theo |
| Test “Làm đề thi” function | Tất cả thành viên có trong buổi họp | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tiến Đạt | 11/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Trung Hiếu Trần Tiến Đạt*

**Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện thi giấy phép lái xe**

Ngày họp: 12/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 12/12/2024

Ghi lại bởi: Trần Tiến Đạt

**Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Trung Hiếu
* Thành viên:
* Trần Tiến Đạt
* Nguyễn Thân Nguyên Chương
* Trần Hữu Thủy
* Hồ Đức Phi
* Vắng mặt: 0

**Nội dung**

* Testing function Sprint 2

**Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Test “Quản lý thông tin cá nhân” function | Tất cả thành viên có trong buổi họp | Cuộc họp tiếp theo |
| Test “Quản lý lịch sử thi” function | Tất cả thành viên có trong buổi họp | Cuộc họp tiếp theo |
| Test “Quản lý người dùng” function | Tất cả thành viên có trong buổi họp | Cuộc họp tiếp theo |
| Test “Quản lý đề thi” function | Tất cả thành viên có trong buổi họp | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tiến Đạt | 12/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Trung Hiếu Trần Tiến Đạt*

**Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện thi giấy phép lái xe**

Ngày họp: 13/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 13/12/2024

Ghi lại bởi: Trần Tiến Đạt

**Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Trung Hiếu
* Thành viên:
* Trần Tiến Đạt
* Nguyễn Thân Nguyên Chương
* Trần Hữu Thủy
* Hồ Đức Phi
* Vắng mặt: 1(Hồ Đức Phi)

**Nội dung**

* Fixbug Sprint 1

**Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Fix “Đăng nhập” function | Tất cả thành viên có trong buổi họp | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix “Quên mật khẩu” function | Tất cả thành viên có trong buổi họp | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix “Đổi mật khẩu” function | Tất cả thành viên có trong buổi họp | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix “Đăng ký” function | Tất cả thành viên có trong buổi họp | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix “Đăng xuất” function | Tất cả thành viên có trong buổi họp | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix “Xem đề thi” function | Tất cả thành viên có trong buổi họp | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix “Làm đề thi” function | Tất cả thành viên có trong buổi họp | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tiến Đạt | 13/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Trung Hiếu Trần Tiến Đạt*

**Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện thi giấy phép lái xe**

Ngày họp: 13/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 13/12/2024

Ghi lại bởi: Trần Tiến Đạt

**Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Trung Hiếu
* Thành viên:
* Trần Tiến Đạt
* Nguyễn Thân Nguyên Chương
* Trần Hữu Thủy
* Hồ Đức Phi
* Vắng mặt: 1 (Hồ Đức Phi)

**Nội dung**

* Fix bug sprint 2

**Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Fix “Quản lý thông tin cá nhân” function | Tất cả thành viên có trong buổi họp | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix “Quản lý lịch sử thi” function | Tất cả thành viên có trong buổi họp | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix “Quản lý người dùng” function | Tất cả thành viên có trong buổi họp | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix “Quản lý đề thi” function | Tất cả thành viên có trong buổi họp | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tiến Đạt | 13/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Trung Hiếu Trần Tiến Đạt*

**Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện thi giấy phép lái xe**

Ngày họp: 17/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/12/2024

Ghi lại bởi: Trần Tiến Đạt

**Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Trung Hiếu
* Thành viên:
* Trần Tiến Đạt
* Nguyễn Thân Nguyên Chương
* Trần Hữu Thủy
* Hồ Đức Phi
* Vắng mặt: 1 (Hồ Đức Phi)

**Nội dung**

* Re-testing sprint 1,2.

**Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Re-testing sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Re-testing sprint 2 | Tất cả thành viên | 17/12/2024 |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tiến Đạt | 17/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Trung Hiếu Trần Tiến Đạt*

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN**



**Tên đề tài:**

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ LUYỆN THI**

**GIẤY PHÉP LÁI XE**

**∙•🙞🟏🙜•∙**

**TÀI LIỆU FINAL MEETING**

GVHD: Ths Nguyễn Hữu Phúc

Nhóm SVTH:

Trần Tiến Đạt -27211200224

Trần Trung Hiếu -27211202112

Nguyễn Thân Nguyên Chương -27216227711

Hồ Đức Phi -27211341736

Trần Hữu Thủy -27211240852

**Đà Nẵng, tháng 12 năm 2024**

**Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện thi giấy phép lái xe**

Ngày họp: 17/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 18h00

Họp tại: Phòng học tòa F ,Đại học Duy Tân cơ sở Hòa Khánh Nam, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/12/2024

Ghi lại bởi: Trần Tiến Đạt

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Hữu Phúc
* Nhóm trưởng: Trần Trung Hiếu
* Thành viên:
* Trần Tiến Đạt
* Nguyễn Thân Nguyên Chương
* Trần Hữu Thủy
* Hồ Đức Phi
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Sprint review.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| * Đánh giá các product backlog đã Pass * Đánh giá các product backlog đã Fail | Tất cả thành viên | Góp ý của giáo viên hướng dẫn và các thành viên |
| Thảo luận giải pháp | Tất cả thành viên | Có sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn |
| Thực hiện | Tất cả thành viên | Bổ sung các công việc cụ thể cho các cá nhân được thể hiện trong Sprint Backlog |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tiến Đạt | 17/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**